| 序号 | 建设项目 建设任务 单位 | 乡镇专职消防队 | 乡镇市政消火栓 | 社区（村）微型消防站 | 社区电动自行车 充电停放区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋家塘（14个社区、7个村） |  |  | 需建14个社区 | 需建7个 |
| 2 | 大禾塘（12个社区、24个村） |  |  | 需建12个社区+6个村=18个 | 需建6个 |
| 3 | 两市塘（7个社区、11个村） |  |  | 需建7个社区+2个村=9个 | 需建4个 |
| 4 | 火厂坪镇（1个社区、28个村） |  | 新建10具 | 需建1个社区+13个村=14个 | 需建1个 |
| 5 | 水东江镇（1个社区、21个村） |  | 新建10具 | 需建1个社区+10个村=11个 | 需建1个 |
| 6 | 佘田桥镇（2个社区、15个村） |  | 新建10具 | 需建2个社区+7个村=9个 | 需建2个 |
| 7 | 灵官殿镇（1个社区、41个村） |  | 新建10具 | 需建1个社区+20个村=21个 | 需建1个 |
| 8 | 仙槎桥镇（1个社区、25个村） |  | 新建10具 | 需建1个社区+12个村=13个 | 需建1个 |
| 9 | 廉桥镇（2个社区、35个村） |  | 新建20具 | 需建2个社区+17个村=19个 | 需建2个 |
| 10 | 团山镇（1个社区、35个村） |  | 新建10具 | 需建1个社区+17个村=18个 | 需建1个 |
| 11 | 牛马司镇（2个社区、27个村） |  | 新建10具 | 需建2个社区+13个村=15个 | 需建2个 |
| 12 | 黑田铺镇（1个社区、23个村） | 需建成 | 新建10具 | 需建1个社区+11个村=12个 | 需建1个 |
| 13 | 简家陇镇（1个社区、26个村） | 需建成 |  | 需建1个社区+13个村=14个 | 需建1个 |
| 14 | 魏家桥镇（2个社区、19个村） | 需建成 |  | 需建2个社区+9个村=11个 | 需建2个 |
| 15 | 九龙岭镇(1个社区、24个村） |  |  | 需建1个社区+12个村=13个 | 需建1个 |
| 16 | 流泽镇（1个社区、22个村） |  |  | 需建1个社区+11个村=12个 | 需建1个 |
| 17 | 界岭镇（2个社区、14个村） |  |  | 需建2个社区+6个村=8个 | 需建2个 |
| 18 | 砂石镇（2个社区、14个村） |  |  | 需建2个社区+6个村=8个 | 需建2个 |
| 19 | 流光岭镇（1个社区、13个村） |  |  | 需建1个社区+6个村=7个 | 需建1个 |
| 20 | 杨桥镇（2个社区、16个村） |  |  | 需建2个社区+7个村=9个 | 需建2个 |
| 21 | 野鸡坪镇（1个社区、22个村） |  |  | 需建1个社区+11个村=12个 | 需建1个 |
| 22 | 堡面前乡（10个村） |  |  | 需建5个村 |  |
| 23 | 双凤乡（14个村） |  |  | 需建12个村 |  |
| 24 | 斫曹乡（17个村） |  |  | 需建9个村 |  |
| 25 | 周官桥乡（15个村） |  |  | 需建8个村 |  |
| 26 | 皇帝岭（3个村） |  |  | 需建2个村 |  |
| 合计 | 26个乡镇（街道、场）579社区（村） |  |  | 303 | 42 |

2019年“基层消防上台阶”三年行动任务分解表

2020年“基层消防上台阶”三年行动任务分解表

| 序号 | 建设项目 建设任务 单位 | 乡镇专职消防队 | 乡镇市政消火栓 | 社区（村）微型消防站 | 社区电动自行车 充电停放区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋家塘（14个社区、7个村） |  |  | 需建7个村 | 需建7个 |
| 2 | 大禾塘（12个社区、24个村） |  |  | 需建18个村 | 需建6个 |
| 3 | 两市塘（7个社区、11个村） |  |  | 需建9个村 | 需建3个 |
| 4 | 火厂坪镇（1个社区、28个村） |  |  | 需建15个村 |  |
| 5 | 水东江镇（1个社区、21个村） |  |  | 需建11个村 |  |
| 6 | 佘田桥镇（2个社区、15个村） |  |  | 需建8个村 |  |
| 7 | 灵官殿镇（1个社区、41个村） |  |  | 需建21个村 |  |
| 8 | 仙槎桥镇（1个社区、25个村） |  |  | 需建13个村 |  |
| 9 | 廉桥镇（2个社区、35个村） |  |  | 需建18个村 |  |
| 10 | 团山镇（1个社区、35个村） |  |  | 需建18个村 |  |
| 11 | 牛马司镇（2个社区、27个村） |  |  | 需建14个村 |  |
| 12 | 黑田铺镇（1个社区、23个村） |  |  | 需建12个村 |  |
| 13 | 简家陇镇（1个社区、26个村） |  | 新建5具 | 需建13个村 |  |
| 14 | 魏家桥镇（2个社区、19个村） |  | 新建5具 | 需建10个村 |  |
| 15 | 九龙岭镇(1个社区、24个村） | 需建成 | 新建5具 | 需建12个村 |  |
| 16 | 流泽镇（1个社区、22个村） | 需建成 | 新建5具 | 需建11个村 |  |
| 17 | 界岭镇（2个社区、14个村） | 需建成 | 新建5具 | 需建8个村 |  |
| 18 | 砂石镇（2个社区、14个村） | 需建成 | 新建5具 | 需建8个村 |  |
| 19 | 流光岭镇（1个社区、13个村） | 需建成 | 新建5具 | 需建7个村 |  |
| 20 | 杨桥镇（2个社区、16个村） | 需建成 | 新建5具 | 需建9个村 |  |
| 21 | 野鸡坪镇（1个社区、22个村） | 需建成 | 新建5具 | 需建11个村 |  |
| 22 | 堡面前乡（10个村） |  |  | 需建5个村 |  |
| 23 | 双凤乡（14个村） |  |  | 需建2个村 |  |
| 24 | 斫曹乡（17个村） |  |  | 需建8个村 |  |
| 25 | 周官桥乡（15个村） |  |  | 需建7个村 |  |
| 26 | 皇帝岭（3个村） |  |  | 需建1个村 |  |
| 合计 | 26个乡镇（街道、场）579社区（村） |  |  | 276 | 16 |

2021年“基层消防上台阶”三年行动任务分解表

| 序号 | 建设项目 建设任务 单位 | 乡镇专职消防队 | 乡镇市政消火栓 | 社区（村）微型消防站 | 社区电动自行车 充电停放区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋家塘（14个社区、7个村） |  |  |  |  |
| 2 | 大禾塘（12个社区、24个村） |  |  |  |  |
| 3 | 两市塘（7个社区、11个村） |  |  |  |  |
| 4 | 火厂坪镇（1个社区、28个村） |  |  |  |  |
| 5 | 水东江镇（1个社区、21个村） |  |  |  |  |
| 6 | 佘田桥镇（2个社区、15个村） |  |  |  |  |
| 7 | 灵官殿镇（1个社区、41个村） |  |  |  |  |
| 8 | 仙槎桥镇（1个社区、25个村） |  |  |  |  |
| 9 | 廉桥镇（2个社区、35个村） |  |  |  |  |
| 10 | 团山镇（1个社区、35个村） |  |  |  |  |
| 11 | 牛马司镇（2个社区、27个村） |  |  |  |  |
| 12 | 黑田铺镇（1个社区、23个村） |  |  |  |  |
| 13 | 简家陇镇（1个社区、26个村） |  |  |  |  |
| 14 | 魏家桥镇（2个社区、19个村） |  |  |  |  |
| 15 | 九龙岭镇(1个社区、24个村） |  |  |  |  |
| 16 | 流泽镇（1个社区、22个村） |  |  |  |  |
| 17 | 界岭镇（2个社区、14个村） |  |  |  |  |
| 18 | 砂石镇（2个社区、14个村） |  |  |  |  |
| 19 | 流光岭镇（1个社区、13个村） |  |  |  |  |
| 20 | 杨桥镇（2个社区、16个村） |  |  |  |  |
| 21 | 野鸡坪镇（1个社区、22个村） |  |  |  |  |
| 22 | 堡面前乡（10个村） | 需建成 | 新建5具 |  |  |
| 23 | 双凤乡（14个村） | 需建成 | 新建5具 |  |  |
| 24 | 斫曹乡（17个村） | 需建成 | 新建5具 |  |  |
| 25 | 周官桥乡（15个村） | 需建成 | 新建5具 |  |  |
| 26 | 皇帝岭（3个村） | 需建成 | 新建5具 |  |  |
| 合计 | 26个乡镇（街道、场）579社区（村） |  |  |  |  |