附件1

试点任务责任分工表

| 序号 | 重点任务 | 主要内容 | 完成时限 | 责任单位(按职责分工各负其责） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级“一区四园”产业格局 | 1.以邵东经开区为产业发展的核心区地位更加凸显。 | 2025年前 | 邵东经开区、市自然资源局、市发改局、市科工局、市住建局、相关乡镇 |
| 2.仙槎桥五金科技工业园、黑田铺印刷塑胶制品工业园、廉桥医药科技产业园、团山打火机工业园等四大特色专业园完成升级。 | 2025年前 |
| 2 | 做大做强特色轻工主导产业 | 1.打火机产业总产值达180亿元以上。 | 2025年前 | 邵东经开区、市科工局、市发改局、市商务局、市自然资源局、市住建局、相关乡镇 |
| 2.皮具箱包产业总产值达150亿元以上。 |
| 3.五金产业产值达100亿元。 |
| 4.印刷包装产业总产值达100亿元以上。 |
| 3 | 积极培育战略性新兴产业 | 1.先进装备制造产业产值达到250亿元。 | 2025年前 | 邵东经开区、市科工局、市发改局、市商务局、市自然资源局、市住建局、相关乡镇 |
| 2.电子信息产业总产值突破100亿元。 |
| 3.生物医药产业产值达到150亿元。 |
| 4.新能源新材料产业产值达到100亿元以上。 |
| 4 | 持续推进“湘商回归”工程 | 1.引进企业300家以上。 | 2025年前 | 邵东经开区、市商务局、市科工局、市发改局、市住建局、市自然资源局 |
| 2.产业招商引资200亿元以上。 |
| 5 | 多措并举创建“邵东品牌” | 1.完成4个产业研发中心建设。 | 2025年前 | 市商务局、邵东经开区、市科工局、市发改局、相关企业 |
| 2.培育小五金驰名品牌1-2个以上。 | 2025年前 |
| 6 | 补齐网络型基础设施短板 | 1.完成3条国省干道提质升级。 | 2023年前 | 市发改局、市交通运输局、市住建局、市自然资源局、市科工局 |
| 2.完成城北110千伏变电站、城东220千伏变电站建设。 | 2023年前 |
| 3.完成45公里燃气管网建设。 | 2023年前 |
| 7 | 补齐产业发展平台配套设施 | 1.新增建设标准厂房100万㎡以上 | 2025年前 | 邵东经开区、经开区城北片区管理办、市住建局、市发改局、市自然资源局、市交通运输局、市城管执法局、市科工局、市商务局、市教育局、相关乡镇 |
| 2.完成17条道路建设和改造。 | 2025年前 |
| 3.邵东市农副产品加工仓储物流中心建设 | 2024年前 |
| 8 | 补齐市政公用设施短板 | 1.完成建设北路改造升级 | 2024年前 | 市住建局、市发改局、市交通运输局、市水利局、市城管执法局、市自然资源局 |
| 2.完成城北片区路网8条城区市政道路改造升级。 | 2025年前 |
| 3.完成百富片区22个老旧小区改造。 | 2025年前 |
| 4.新增停车场5处、新增停车位2100个以上。 | 2025年前 |
| 5.新建15万m3/d规模水厂1座、新增供水主管道28km。 | 2025年前 |
| 6.完成城区5.6公里综合管廊建设。 | 2025年前 |
| 7.城区建成区40%以上的面积达到海绵城市建设要求。 | 2025年前 |
| 9 | 补齐公共服务设施短板 | 1.完成人民医院公共卫生应急救治中心、妇幼保健计划生育服务中心建设，新增床位250张以上。 | 2025年前 | 市卫健局、市教育局、市民政局、市发改局、市住建局、市自然资源局 |
| 2.完成4所学校、4所幼儿园建设。 | 2025年前 |
| 3.完成新建区域普惠型养老中心1处、新增养老床位300张以上。 | 2023年前 |
| 4.城区新增公园1处。 | 2024年前 |
| 10 | 补齐环境保护设施短板 | 1.完成桐江河流域8公里河道治理。 | 2025年前 | 市水利局、邵阳市生态环境局邵东分局、市发改局、市住建局、市自然资源局 |
| 2.新增规模4万吨/天的污水处理厂1座。 | 2025年前 |