附件：

- 2024年邵东市技术攻关“揭榜挂帅”项目榜单

项目1

项目名称：电池级硫酸锰/四氧化三锰降本增效关键技术研发与产业化应用

发榜单位：邵阳市新华材料科技有限责任公司

攻关任务：针对电池级高纯硫酸锰与四氧化三锰生产成本偏高、工艺稳定性需进一步提高的制约企业发展瓶颈问题，基于资源循环理念，从废旧电池含锰回收液中制备高纯硫酸锰，研发兼容性高、成本低的电池回收液多元杂质（钙、镁、氟、重金属等）深度除杂技术，结合低耗节能的溶液结晶技术，开展中试验证、工艺优化与产线建设，实现电池级高纯硫酸锰降本增效关键技术的产业化应用。通过项目技术攻关，突破高纯硫酸锰行业生产成本高的难题，提高企业在高端锰系基础原材料行业的核心竞争力，为我市发展新材料产业链提供新的增长点。

具体考核指标：

1. 废旧电池回收液多元杂质（钙、镁、氟、重金属等）深度除杂工艺方案（技术报告）1套，产品纯度满足高纯硫酸锰国标一等品指标（锰含量大于32%，关键杂质钙、镁含量均小于100 mg/L，铁、锌、铅、铜含量均小于10 mg/L，镉含量小于5 mg/L，钠、钾含量均小于100 mg/L，镍、钴含量均小于50 mg/L）。

2.设计并建设规模大于10吨/批次处理量的中试线1条，并开展中试技术验证，中试试验锰的综合回收率不低于98%，中试产品除满足指标1中国标要求，关键杂质需达到企业内控要求（钙、镁含量均小于40 mg/L，铝含量小于30 mg/L，铁含量小于8 mg/L，氟含量小于70 mg/L，钠、钾含量均小于60 mg/L）。

3.应用所开发并经中试验证的降本增效技术，建设规模5000吨/年的高纯硫酸锰产线1条，产品综合成本降低15%以上。

4.以中试线净化硫酸锰溶液为原料，开发电池级四氧化三锰粉体制备工艺，产品纯度达到电池级指标（锰含量大于69%，关键杂质钙、镁均小于0.03%，铁、铜均小于0.005%）理化指标达到电池级四氧化三锰通用要求（磁性物质小于500ppb，比表面积小于2 m2/g，振实密度大于2 g/cm3），形成技术方案（报告）1项。

5.技术发明专利授权2-3项。

6.培养一线技术人才5-8名，引进或柔性聘用相关技术领域硕士研究生及以上、中级及以上职称人才2人。

揭榜方条件：省级以上高等院校、科研机构，揭榜核心团队高级职称或博士学位人数5人以上，拥有锰相关省级及以上重点实验室科研平台，承担过省级及以上相关科技研发项目，拥有锰相关技术国家发明专利不少于6项。

实施期限：3年

榜单金额：300万元

联系方式：杨红新13786907100

项目2

项目名称：典型“湘九味”中药材玉竹、茯苓有效成分功效研究及开发应用

发榜单位：湖南润天药业股份有限公司

攻关任务：针对当前湖南“湘九味”道地中药材玉竹、茯苓等的供需失衡，而中药材生产企业也面临产品同质化、高附加值产品稀缺和产效不匹配等挑战，开展以玉竹、茯苓为代表的典型“湘九味”药食同源深加工产品的开发，以其功效和安全性为研究核心，将传统中医药与现代化技术创新融合。项目旨在通过技术创新，推动邵东市从中药材种植大市转化为加工强市，同时带动行业健康发展。

具体考核指标：

项目名称：典型“湘九味”中药材玉竹、茯苓有效成分功效研究与开发应用

发榜单位：湖南润天药业股份有限公司

攻关任务：针对当前湖南“湘九味”道地中药材玉竹、茯苓等的供需失衡，而中药材生产企业也面临产品同质化、高附加值产品稀缺和产效不匹配等挑战，开展以玉竹、茯苓为代表的典型“湘九味”药食同源深加工产品的开发，以其功效和安全性为研究核心，将传统中医药与现代化技术创新融合。项目旨在通过技术创新，推动邵东市从中药材种植大市转化为加工强市，同时带动行业健康发展。

具体考核指标：

- 1.完成典型“湘九味”中药材玉竹、茯苓主要成分的高效提取及成分谱分析，分别鉴定出10种以上的关键活性成分，建立两种中药材的活性成分数据表。

- 2.评估优化后的组方在治疗糖尿病、肥胖或改善相关生理指标方面的效果。

- 3.明确3个以上主要功效靶点，解析其与玉竹、茯苓有效成分间的相互作用机制。

- 4.确定玉竹或茯苓药物用量范围，完成安全性的评价和验证。

- 5.围绕药用成分与营养指标，构建营养功能、加工、安全等多维品质评价指标的评价体系1个。

- 6.研发玉竹、茯苓高值化加工新工艺2-3项；制定茯苓、玉竹等药食同源中药材品质提升、精深加工和综合利用的关键加工技术的规程或标准1-2项。

- 7.开发2种以玉竹、茯苓或其提取物为原料的功能性食品，明确产品配方，确定具体加工工艺流程，并获得发明专明授权1项、实用新型专利授权1项。

- 8.建立并优化2种功能性食品大规模生产所需的关键技术标准、规程，包括2种功能性食品提取、纯化、干燥、包装等工艺节点，并实现产业化生产。

- 揭榜方条件：具有独立法人资格的省内高校、科研院所、新型研发机构或省实验室等创新平台或其组成的联合体。具有完成揭榜任务的研发实力、良好的科研条件和稳定的科研团队，掌握与榜单内容相关的自主知识产权，且无产权纠纷。

- 实施期限：3年

- 榜单金额：300万元

- 联系方式：曾酌理19173930021

项目3

项目名称：玉竹一体化加工生产关键技术及设备的研究与应用

发榜单位：湖南省弘华中药饮片有限公司

攻关任务：针对玉竹加工环节复杂，部分环节甚至停留在手工或半手工阶段，自动化水平低，清洗浸泡等环节还可能导致水溶性成分损失，各加工环节分散进行，且多为单机设备，设备未能联动操作，整体智能化水平低，总体效率不高。该项目通过对玉竹一体化加工生产关键技术及设备进行研究和应用，实现玉竹一体化加工生产，提高玉竹预处理效率，缩短加工周期,减少有效成分流失，提升加工质量,进而为中药材的质量控制提供有效方法、满足饮片生产商的生产需求，为其提供保质保量的药材原材料，也促进本地初加工产业转型升级，帮助企业形成规模化标准化药材加工生产线。

具体考核指标：

1.全过程少水/无水处理，提升产品质量：利用管道内恒温干燥、旋转抖动碰撞等方式去泥沙去须根，真正做到全程少水/无水操作，处理后玉竹的含杂率不超过3 %，有效成分流失不超过10%，提升玉竹品质。

2.动力系统：利用智能化控制系统，各个环节智能化控制，减少人工操作，简便易行。

3.采用集中供热智能控制系统，要求采用生物燃料集中供热，通过控制燃料颗粒大小调节发热控制温度。全部工艺温度控制在一阶段50-60度，二阶段60-70度；可以分段加热，第一阶段加热为含水量至50%，成品含水量为15%（国家药典标准为16%）。

4.单独研发1条智能化一体联动生产线，含自动进料装置、出料收集装置、泥沙废物收集系统、加热管道系统、风选装置、温度控制系统、动力集成系统等。

5.切片工艺：要求在第一阶段干燥后，联接切片设备，切片产品参数为：

①干长条切片厚度达到1.5mm，烘干后，成品全干片达到1.2mm，片型均匀；

②水分含量在50%时，切片厚度达到3-4mm，成品全干片达到1.2mm，片型均匀；

③润湿瓜子片厚度5mm，成品全干片达到3 mm，片型均匀；

④润湿斜片厚度6mm，成品全干片达到4 mm，片型均匀。

切片之后可联接其他干燥设备，控制中药饮片含水量达到15%，总灰分＜3%。

6.干条控制破损损耗率为3 %，片成品控制破损损耗率为1%。

7.环保要求：粉尘符合中药药材加工车间的要求，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级排放标准；噪音符合相关规定，达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；生产设备设施的材料、管道及所产生的废气废液等达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）限值。

8.发明专利授权1项，实用新型专利授权1项。

揭榜方条件：具有中医药研发方面成果的高校或科研院所，具有较强的设备工艺改造、联动和设备研发能力以及产线监控的高校或科研院所。（允许联合揭榜）

实施期限：3年

榜单金额：300万元

联系方式：尹敏敏18520073068